## Slide 1: 前提
体制（敬称略）
  第２G研修担当チーム
    技術サポート：坂本, 吉田, 柳澤
    全般サポート：齋藤
    （適宜サポート：森嶋, 永木, 阿部）
  新人（４名）
    呉屋, 久米, 本間, 横田
配属先・・・未定 （※７月～NTTDでの研修という説も…）
  久米, 本間, 横田
    ZIPC TERAS
    ZIPC Designer
    (TERASOLUNA IDE3 ?)
  呉屋
    ９末まで新横浜→沖縄

## Slide 2: 研修概要
期間
  6/6（月）～6/27（月） 16日間 ※6/28（火） 16:00～ 最終報告会 @MSE
目的
  ツール開発を実践的に学ぶ
  開発ツールの基本を学ぶ
    Eclipse (Plugin)
    Git, SVN
内容 ① Siriusで作るアクティビティ図Editor ② JavaFXで作るSignal Viewer
成果物
  調査資料
  設計書（Siriusチームのみ）
  Editor/Viewer本体
  テストケース表、テスト証跡
  発表資料

## Slide 3: 研修の進め方
Siriusチーム（吉田さん）：久米さん、呉屋さん
    モデルベース開発, Eclipse Pluginの勉強
  Sirius調査
  サンプルとしてアクティビティ図Editorを作成
JavaFXチーム（坂本さん）：横田さん、本間さん
  Signal Viewer
    スタンドアローンのEXE
    入力値は様々な形式の離散値
      0/10/20, Low/Mid/High, True/False等
    グラフはデジタル信号のようなものを想定
  （余裕があれば）CAN関連アプリケーション
    動画再生と同時に値を送信する

## Slide 4: 研修の進め方（JavaFXチーム：本間さん,横田さん）
JavaFX調査と導入
要件の確認 → 資料を読む
  入力値の形式
  ユーザの操作手順
  Viewerイメージ
実装（Viewer作成）
  Importer側、Viewer側で分担
テスト
  観点洗い出し
  ケース作成
  実施
（CAN関連アプリケーション）
成果物レビュー
・・・
コードレビュー
成果物レビュー
要件説明
導入説明
テストレビュー

## Slide 5: 設計書と調査資料
設計書
  基本設計
  外部設計
  （処理設計）
調査資料
  Siriusの操作手順
  Siriusで用意されていないノードの形を使う場合のコーディング
  （チュートリアル日本語化）

## Slide 6: 研修中の予定（JavaFX）
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
6/5 | 6 導入説明 環境構築 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 導入説明 ・目的 ・要件定義
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | コードレビュー
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | コードレビュー テストケース/証跡レビュー 発表練習
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 |  | 
最終報告会
キャッツ発表日
研修開始
調査
実装
実装
テスト
発表資料作成
研修の振り返り
発表練習
要件確認
発表資料作成
実装
Notes: 初週は
・方法論

## Slide 7: 研修の進め方（Siriusチーム：久米さん,呉屋さん）
Sirius調査と導入
  アクティビティ図の勉強
  Sirius調査
  調査資料まとめ
要件の確認
設計
  基本設計書
  外部設計書
  （処理設計書）
実装（エディタ作成）
  処理側、モデル側に分かれて作業を行う
テスト
  観点洗い出し （時間がなければ省略して齋藤が作成）
  ケース作成 （同上）
  実施
成果物レビュー
設計レビュー
コードレビュー
成果物レビュー
要件説明
導入説明
テストレビュー

## Slide 8: 研修中の予定(Sirius)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
6/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 設計書サンプル作成 導入説明 要件説明 設計レビュー
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 要件説明 設計レビュー コードレビュー
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | コードレビュー テストケース/証跡レビュー 発表練習
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 |  | 
最終報告会
キャッツ発表日
研修開始
Siriusチュートリアル
実装
実装
テスト
発表資料作成
発表資料作成
研修の振り返り
発表練習
要件確認・設計・調査資料作成
要件確認・設計
・調査資料作成
Notes: 7日(火) チュートリアル実施

## Slide 9: 研修１日目
10:00～11:00 各自作業
11:00～12:00 全体説明（齋藤）
  １日のスケジュール
  研修にあたっての心構え
  （これまでの研修について振り返り、報告会の内容など聞き取り調査）
13:00～15:00 キックオフ会議
  新人から調査報告
    研修開始までに調査できた内容を報告してもらう （Eclipse Plugin, EMF, Sirius, JavaFX）
    先輩方から補足
  JavaFXチームの説明（坂本さん）
  Siriusチームの説明（吉田さん）
15:00～18:00 各自作業
18:00～18:30 日報作成 ※夕会開始までに送信
18:30～19:00 夕会
19:00 退社
Notes: 助け合いの精神をもつ。
視野が狭くならないように。チーム戦ではない。

## Slide 10: 研修開始までのタスク
＜済タスク＞
新人サポート
  研修用Eclipse Marsの配布
    JavaFX
    Sirius
    Git
    SVN
    Apache POI
  調査依頼(Plugin, EMF, Sirius, JavaFX)
Editor, Viewerの仕様について個別に共有
全体スケジューリング
坂本さんの導入説明 → 新人の調査報告にコメントを頂く形に変更
＜残タスク＞
☆ 【Sirius】設計書フォーマット/サンプル作成
    フォーマットは6/3(金)、サンプルは6/7(火)までに作成
    設計に充てられる時間を見積もり、種類/内容を決定する
    サンプルの内容はSignal Viewerをターゲットにしたもの
○ 全体説明の資料作成 △ 【Sirius】チュートリアル実施 △ 【JavaFX】Y軸をN軸にする調査・Chart調査

## Slide 11: 研修開始までの予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | チーム側タスク
5/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 全体計画 研修内容決定
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 詳細計画 Sirius調査 サンプルエディタ作成
29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 説明資料作成 書類フォーマット作成
5 | 6 |  |  |  |  |  | 
Now
最終Meeting
研修開始
次回ミーティングまでの齋藤タスク
研修内容の詳細計画
サンプルエディタ作成
新人Java研修(@MSE)のJava開発環境を確認する → Java1.8?Eclipse?